МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» марта 2017 года                                                                                                    № 02-01-26

Об утверждении отчета об исполнении ведомственной целевой программы «Осуществление благоустройства территории муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» на 2016 год

В целях реализации вопроса местного значения: осуществление благоустройства территории муниципального образования, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования Муниципальный округ Сосновское и Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в муниципальном образовании Муниципальный округ Сосновское

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы «Осуществление благоустройства территории муниципального образования Муниципальный округ Сосновское», утвержденной Постановлением Местной Администрации муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 23.10.2015 № 01-14-76, с изменениями, внесенными Постановлением Местной Администрации муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 30.12.2016 № 02-01-96, в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению;

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Местной Администрации

муниципального образования

Муниципальный округ Сосновское                                                                        И. В. Грицак

Приложение

к Постановлению Местной Администрации муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 16.03.2017 года № 02-01-26

Отчет об исполнении

ведомственной целевой программы «Осуществление благоустройства территории муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» на 2016 год

- Организация дополнительных парковочных мест. За 2016 год обустроено 322 кв.м. дополнительных парковочных мест на общую сумму 646 207,04 руб. Дополнительные парковочные места были организованы по адресу: Северный пр., д.16, корп.1,2-пр.Художников, д.2.

- Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий.

  - Асфальтирование проездов и выездов. В 2016 году выполнен текущий ремонт 3987,5 кв.м. асфальтобетонного покрытия придомовых территорий и дворовых территорий муниципального образования, включая проезды и въезды, на общую сумму                     8 135 632,89 руб. Работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия выполнены по 40 адресам муниципального образования: пр. Энгельса, д.115, д.111,к.1, д.109, к.2,3, пр. Луначарского, д.19,к.1, д.21, д.23, д.25, д.33,к.2, Северный пр., д.16,к.1,2, д.22, д.24,к.1, к.3, Учебный пер., д.6, к.1,2, д.10, ул. Сантьяго-де-Куба, д.4, д.6, д.8, д.10, ул. Есенина, д.3, д.8,к.1,  ул. Сикейроса, д.3,к.1, д.7,к.1,2, д.12, д.15; пр. Художников, д.3,к.1,2, д.5,к.1, д.7,к.2, д.9,к.2, д.13,к.3, д.15,к.2,3, ул. Сикейроса, д.13, Северный пр., д.10, пр. Художников, д.11, д.13, д.15, корп.2,3, Северный пр., д.16, корп.1,2 - пр. Художников, д.2, пр. Художников, д.7, корп.2.

  - Устройство набивных покрытий пешеходных дорожек. Также в 2016 году проведен текущий ремонт 2285,6 кв. м. пешеходных дорожек на общую сумму                                      5 420 028,16 руб. Работы по текущему ремонту пешеходных дорожек выполнены по 15 адресам муниципального образования: Учебный пер., д.10, корп.1,2,3; пр.Луначарского, д.21, корп.2,3,4; Северный пр., д.8; пр.Художников, д.5,к.3; д.9, корп.2; ул. Сикейроса, д.19, к.3; пр.Энгельса, д.111; Северный пр., д.4; ул. Сикейроса, д.13-Северный пр., д.10; пр.Художников, д.11, д.13, д.15, корп.2,3; пр. Энгельса, д.113, корп.2; Северный пр., д.8, к.3, ул..Есенина, д.3, корп.1,2, ул. Сикейроса, д.11; Северный пр., д.14, корп.2 и д.16, корп.2; Северный пр., д.16, корп.1,2-пр.Художников, д.2.

- Озеленение территорий зеленых насаждений.

3.1 Компенсационное озеленение. За 2016 год на компенсационное озеленение из местного бюджета израсходовано 4 595 363,06 руб. На данные денежные средства в 2016 году было засеяно (отремонтировано) 5 160,1 кв.м. газонов, посажено 1419 кустарников, 62 дерева и 3697 единиц цветов.

3.2. Содержание территорий зеленых насаждений.  В 2016 году осуществлялось содержание, в том числе уборка 186836 кв. м. территорий зеленых насаждений местного значения. На содержание и уборку внутриквартальных скверов муниципального образования, включающую в себя косьбу газонов, очистку газонов от листвы и мусора, подметание дорожек, пескопосыпку пешеходных транзитов на территории скверов в зимний период из местного бюджета было израсходовано 10 509 898,76 руб.

4. Проведение санитарных рубок. За 2016 год была проведена санитарная рубка на территориях внутриквартальных скверов в отношении 153 больных деревьев на общую сумму 975 899,91 руб.

- Оформление к праздничным мероприятиям. К празднованию Нового года в 2016 году было выполнено праздничное оформление территории муниципального образования на общую сумму 258 227, 37 руб.

- Установка, содержание и ремонт газонных ограждений. В 2016 году было установлено 811 погонных метров газонных ограждений и произведена окраска 450 кв.м. газонных ограждений на общую сумму 1 941 158,8 руб. Газонные ограждения были установлены по 9 адресам муниципального образования: Учебный пер., д.10, корп.3,4; ул. Сантьяго-де-Куба, д.6, между корп.2 и 3; пр. Энгельса, д.115; ул. Сантьяго-де-Куба, д.8-пр.Художников, д.13; пр. Луначарского, д.33, корп.2; Северный пр., д.8, корп.1; пр. Художников, д.11, д.13, д.15, корп.2,3; Северный пр., д.8, к.3, ул. Есенина, д.3, корп.1,2, ул. Сикейроса, д.11; Северный пр., д.16, корп.1,2-пр.Художников, д.2.

- Устройство искусственных неровностей. В 2016 году было установлено 8 шт. (29,5 погонных метров) и отремонтировано 3 шт. искусственных неровностей на общую сумму 377 604,49 руб. по 6 адресам: ул. Сикейроса, д.6, корп.1; Северный пр., д.24, корп.3; ул. Сикейроса, д.3; пр. Луначарского, д.29; ул. Сикейроса, д.15, корп.1 и д.15, корп.2; ул. Сикейроса, д.2.

- Обустройство, содержание и уборка территорий детских, спортивных площадок, зон отдыха. На обустройство и содержание детских и спортивных площадок, зон отдыха за 2016 год из местного бюджета израсходовано 6 734 923,95 руб. Было обустроено 6 новых площадок по следующим адресам: пр. Энгельса, д.113, корп.2 и Северный пр., д.16, корп.1,2-пр.Художников, д.2, а также 3 зоны отдыха по 3 адресам: пр. Художников, д.11, д.13, д.15, корп.2,3; Северный пр., д.14, корп.2 и д.16, корп.2 и Северный пр., д.16, корп.1,2-пр.Художников, д.2. Всего за 2016 год было обустроено 889,41 кв.м. детских (спортивных) площадок, зон отдыха, установлено 20 единиц детского (спортивного) оборудования. В течение 2016 года регулярно осуществлялась уборка территорий детских (спортивных) площадок, обустроенных ранее за счет средств местного бюджета. Также в рамках реализации полномочий по обустройству и содержанию детских и спортивных площадок был осуществлен завоз песка в песочницы, установленные за счет средств местного бюджета. А в летний период 2016 года было проведено плановое обследование и ремонт детского (спортивного) оборудования, установленного за счет средств местного бюджета.

- Установка и содержание малых архитектурных форм. Установка и содержание малых архитектурных форм (диванов, скамеек, урн, полусфер, стендов, вазонов) в 2016 году были выполнены на общую сумму 1 344 288,11 руб. Было установлено всего 139 единиц малых архитектурных форм по 15 адресам муниципального образования: ул. Сикейроса, д.6, корп.1; пр. Луначарского, д.21, корп.2,3,4; пр. Луначарского, д.19, корп.1; ул. Сантьяго-де-Куба, д.4, к.2,3, д.6, к.2,3, д.8, к.2, пр. Художников, д.9, к.3, д.13, к.4; Учебный пер., д.2 (пар.1);  ул. Сикейроса, д.21, корп.1; ул. Сикейроса, д.12; пр. Художников, д.9, корп.2; пр. Энгельса, д.115 (пар.11,12);  пр. Энгельса, д.111, корп.1; Северный пр., д.8, корп.1; пр. Художников, д.11, д.13, д.15, корп.2,3; пр. Энгельса, д.113, корп.2; Северный пр., д.14, корп.2 и д.16, корп.2; Северный пр., д.16, корп.1,2-пр.Художников, д.2.

Расчет оценки эффективности ведомственной целевой программы

Эффективность достижения каждого показателя программы рассчитана по формуле: Еni =Тfi/ Тni *100 %,

где Еni – эффективность достижения показателя;

Tfi – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации программы;

Tni– плановое значение показателя.

Эффективность по мероприятию программы №1: Еn1 = 322/ 322 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №2: Еn2 = ((3987,5 + 2285,6) / (3987,5 + 2285,6)) *100% = 6273,1/ 6273,1 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №3: Еn3 = ((5160,1 + 186836) / (5160,1 + 186836)) *100% = 191996,1/ 191996,1 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №4: Еn4 =153/ 153*100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №6: Еn6 = ((811 + 450) / (811+450)) *100 % = 1261/1261 *100% =100%

Эффективность по мероприятию программы №7: Еn7 =8/ 8 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №8: Еn8 =889,41/ 889,41*100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №9: Еn9 =139/ 139 *100 % =100%

Оценка эффективности реализации программы в целом рассчитана по формуле:                     Е = (Еn1 + Еn2 + … + Еnm) / М,

где: Е – эффективность достижения показателей (процентов);

Еn1, Еn2, …, Еnm – эффективность достижения соответствующего показателя программы;

М – количество показателей программы, для которых установлен количественный конечный результат.

Е = (100*8) / 8 = 100%

Вывод:

Эффективность = 100%

Эффективность программы высокая