МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СОСНОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2019 года                                                                                         	      № 02-01-24

Об утверждении отчета об исполнении ведомственной целевой программы «Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» на 2018 год

В целях реализации вопроса местного значения: осуществление благоустройства территории муниципального образования, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» на 2018 год, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское и Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в муниципальном образовании Муниципальный округ Сосновское

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы «Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» на 2018 год, утвержденной Постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 24.10.2017 № 02-01-75, с изменениями, внесенными Постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 19.09.2018 № 02-01-39, в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению;

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Местной Администрации

внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Сосновское	                                                              И. В. Грицак

Исх. № 03-57-86 от 22.02.2019

Приложение

к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 20 февраля 2019 года № 02-01-24

Отчет об исполнении

ведомственной целевой программы «Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Сосновское» на 2018 год

- Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий.

В 2018 году выполнен текущий ремонт 7 126,56 кв.м. асфальтобетонного покрытия придомовых территорий и дворовых территорий муниципального образования, включая проезды и въезды. Работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия выполнены по 10 адресам муниципального образования: пр. Луначарского, д.19, корп.1, д.21, корп.3,4; пр. Художников, д.5, корп.1, д.7, корп.2 - Северный пр., д.24, корп.3; пр. Энгельса, д.111, корп.1 – ул. Сикейроса, д.2; Учебный пер., д.1; Учебный пер., д.12, корп.2 (пар.5-8); пр. Луначарского, д.33, корп.2; пр. Луначарского, д.19, корп.1; Северный пр., д.8, корп.1,2,3; ул. Сантьяго-де-Куба, д.6, корп.1; Северный пр., д.24, корп.2 – пр. Художников, д.5, корп.3, а так же выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия по адресам: ул. Есенина, д.6, корп.1,2,3, д.8, корп.1,2; ул. Есенина, д.3; ул. Есенина, д.5, лит. А, д.7; ул. Есенина, д.11; ул. Есенина, д.12, д.14, корп.1,2; пр.Луначарского, д.17, д.19, д.21,корп.1,2,3,4, д.23, д.25, д.27, д.33, корп.2, д.37; ул.Сантьяго-де-Куба, д.4, корп.1,2, д.6, корп.1,2,3, д.8, корп.1,2, д.10; Северный пр., д.6, корп.1; Северный пр., д.8, корп.1,2,3; Северный пр., д.10, корп.1,2; Северный пр., д.14, корп.2, д.16, корп.1,2; Северный пр., д.22, д.24, корп.1,3, д.26, корп.1,2; ул.Сикейроса, д.1, д.3; ул.Сикейроса, д.2, д.4, д.6, корп.1; ул.Сикейроса, д.7, корп.1,2; ул.Сикейроса, д.12; ул.Сикейроса, д.13, д.15, корп.1,2, д.17, д.19, д.21, корп.1,2; Учебный пер., д.2; Учебный пер., д.6, корп.1,2, д.8, корп.3, д.10, корп.3,4, д.12; пр.Художников, д.2, д.4; пр.Художников, д.3, корп.1,2, д.5, корп.1,3, д.7, корп.2, д.9, корп.1,2, д.11; пр.Художников, д.15, корп.1,2,3; пр.Художников, д.13, корп.2,3,4; пр.Художников, д.14; пр.Энгельса, д.107; пр.Энгельса, д.109, корп.2; пр.Энгельса, д.111, корп.1, д.113, корп.1,2, д.115, корп.1.

Также в 2018 году проведен текущий ремонт 2 241,9 кв. м. пешеходных дорожек. Работы по текущему ремонту пешеходных дорожек выполнены по 19 адресам муниципального образования: ул.Сикейроса, д.7, корп.1; Северный пр., д.24, корп.1; пр.Луначарского, д.33, корп.2; Северный пр, д.8, корп.1,2,3; ул.Сантьяго-де-Куба, д.6, корп.1; ул.Есенина, д.11, корп.1; пр.Энгельса, д.111, корп.1; ул.Сикейроса, между д.4 и д.6; ул.Есенина, д.12, корп.1 – д.14, корп.2; пр.Луначарского, д.21, д.21, корп.1,2,3; пр.Луначарского, д.33, корп.1; ул.Сантьяго-де-Куба, д.6, корп.2,3, д.8, корп.2 – пр.Художников, д.13, корп.3,4; пр.Луначарского, д.35-37; Северный пр., д.24, корп.3 – пр.Художников, д.5, корп.3; ул.Сикейроса, д.15, корп.1,2; ул.Сикейроса, д.6, корп.1; Северный пр., д.8, корп.1-3; Учебный пер., д.10, корп.4; Учебный пер., д.10, корп.1,2,3 – д.12, корп.2. Всего на текущий ремонт придомовых и дворовых территорий было израсходовано 14 299 694,96 рублей.

- Организация дополнительных парковочных мест. За 2018 год обустроено 316,5 кв.м. дополнительных парковочных мест на общую сумму 810 504,84 рублей. Дополнительные парковочные места были организованы по адресу: пр. Луначарского, д.19, корп.1, д.21, корп.3,4.

- Установка, содержание и ремонт газонных ограждений. В 2018 году было установлено 150,7 погонных метров газонных ограждений на общую сумму 355 500,56 рублей. Газонные ограждения были установлены по 3 адресам: ул. Сикейроса, д.7, корп.1; Северный пр., д.24, корп.1; пр. Луначарского, д.19, корп.1, д.21, корп.3,4.

- Установка и содержание малых архитектурных форм. Установка и содержание малых архитектурных форм (диванов, скамеек, урн, полусфер, стендов, вазонов) в 2018 году были выполнены на общую сумму 358 069,99 рублей. Было установлено всего 19 единиц малых архитектурных форм по 3 адресам муниципального образования: ул. Сикейроса, д.7, корп.1; Северный пр., д.24, корп.1; пр. Луначарского, д.27, корп.1 – Учебный пер., д.10, корп.4.

- Озеленение территорий зеленых насаждений. В 2018 году было засеяно (отремонтировано) 3 745,5 кв.м. газонов, посажено 254 кустарника, 60 деревьев и 4231 единиц цветов.

Также в 2018 году осуществлялось содержание, в том числе уборка 190 805 кв. м. территорий зеленых насаждений местного значения, включающую в себя косьбу газонов, очистку газонов от листвы и мусора, подметание дорожек, пескопосыпку пешеходных транзитов на территории скверов в зимний период. Всего на озеленение территорий зеленых насаждений из местного бюджета было израсходовано 16 530 873,55 рублей.

- Проведение санитарных рубок. За 2018 год была проведена санитарная рубка на территориях внутриквартальных скверов в отношении 190 больных деревьев на общую сумму 2 073 806,91 рублей.

- Обустройство, содержание и уборка территорий детских, спортивных площадок, зон отдыха. На обустройство и содержание детских и спортивных площадок, зон отдыха за 2018 год из местного бюджета израсходовано 9 487 579,18 рублей. Было обустроено 2 новых площадки по следующим адресам: ул. Сикейроса, д.7, корп.1; Северный пр., д.24, корп.1. Всего за 2018 год было обустроено 344,6 кв.м. детских (спортивных) площадок, зон отдыха, установлено 16 единиц детского (спортивного) оборудования. В течение 2018 года регулярно осуществлялась уборка территорий детских (спортивных) площадок, обустроенных ранее за счет средств местного бюджета. Также в рамках реализации полномочий по обустройству и содержанию детских и спортивных площадок был осуществлен завоз песка в песочницы, установленные за счет средств местного бюджета. А в летний период 2018 года было проведено плановое обследование и ремонт детского (спортивного) оборудования, установленного за счет средств местного бюджета.

- Оформление к праздничным мероприятиям. К празднованию Нового года в 2018 году было выполнено праздничное оформление территории муниципального образования на общую сумму 99 000 рублей.

- Устройство искусственных неровностей. В 2018 году было установлено 4 шт./13 погонных метра и отремонтировано 5,75 кв.м. искусственных неровностей на общую сумму 275 265,69 рублей по 15 адресам: пр. Луначарского, между д.17 и д.19, корп.1; Северный пр., д.22; Северный пр., д.14, корп.2; Северный пр., д.8, корп.1 (пар.1,2); Северный пр., д.8, корп.1 (с Северного пр.); Северный пр., д.8, корп.3; Северный пр., д.8, корп.1 (пар.13,14); Северный пр., д.8, корп.2 – д.10, корп.3; ул. Сантьяго-де-Куба, д.6, корп.1; Северный пр., д.24, корп.3; ул. Сикейроса, д.19, корп.2; пр. Художников, д.15, корп.1; Северный пр., д.16, корп.2; ул. Сикейроса, д.4-6; пр. Луначарского, д.27, корп.1.

Расчет оценки эффективности ведомственной целевой программы

Эффективность достижения каждого показателя программы рассчитана по формуле: Еni =Тfi/ Тni *100 %,

где Еni – эффективность достижения показателя;

Tfi – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации программы;

Tni– плановое значение показателя.

Эффективность по мероприятию программы №1:

Еn1 = 14 299 694,96 / 14 299 694,96 *100% = 100%

Эффективность по мероприятию программы №2:

Еn2 = 810 504,84 / 810 504,84 *100 % = 100%

Эффективность по мероприятию программы №3:

Еn3 = 355 500,56 / 355 500,56 *100 % = 100%

Эффективность по мероприятию программы №4:

Еn4 = 358 069,99 / 358 069,99 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №5:

Еn5 = 16 530 873,55 / 16 530 873,55 *100 %=100%

Эффективность по мероприятию программы №6:

Еn6 = 2 073 806,91 / 2 073 806,91 *100 % = 100%

Эффективность по мероприятию программы №7:

Еn7 = 9 487 579,18 / 9 487 579,18 *100 % = 100%

Эффективность по мероприятию программы №8:

Еn8 = 99 000 / 100 000 *100 % = 99 %

Эффективность по мероприятию программы №9:

Еn9 = 275 265,69 / 275 265,69 *100 % = 100%

Оценка эффективности реализации программы в целом рассчитана по формуле:

Е = (Еn1 + Еn2 + … + Еnm) / М,

где: Е – эффективность достижения показателей (процентов);

Еn1, Еn2, …, Еnm – эффективность достижения соответствующего показателя программы;

М – количество показателей программы, для которых установлен количественный конечный результат.

Е = (100+100+100+100+100+100+100+99+100) / 9 = 99,8 %

Вывод:

Эффективность = 99,8 %

Эффективность программы высокая