| МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ Санкт-Петербург |
| --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 28 мая 2014 года | № 01-14-43 |

Об утверждении Программы по благоустройству территории муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2015 год

В целях реализации вопроса местного значения: осуществление благоустройства территории муниципального образования и в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  Уставом муниципального образования Муниципальный округ Сосновское и руководствуясь требованиями Закона Санкт-Петербурга от 31.10.2007 года № 538-110 «О формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из бюджета Санкт-Петербурга»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу по благоустройству территории муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2015 год в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению;

2. Направить Программу по благоустройству территории муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2015 год для согласования в Администрацию Выборгского района Санкт-Петербурга в срок до 01 июня 2014 года;

3. Направить Программу по благоустройству территории муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2015 год  в Комитет финансов      Санкт-Петербурга в срок до 01 июля 2014 года;

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на руководителя структурного подразделения отдела ЖКХ Местной Администрации Запорожцева А.В.

| И.о. Главы Местной Администрации муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Исх. № 01-16-304 от 28.05.2014 года | А.А. Борисова |
| --- | --- |

Приложение

к Постановлению Местной Администрации муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от «28» мая 2014 года     № 01-14-43

СОГЛАСОВАНО

Глава Администрации

Выборгского района Санкт-Петербурга

## _______________________ В.Н. Гарнец

## ПРОГРАММА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

## ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

НА 2015 ГОД

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ Сосновское |
| --- | --- |
| Наименование программы | Благоустройство территории муниципального образования Муниципальный округ Сосновское |
| Наименование организации, уполномоченной в установленном порядке выступать заказчиком программы от имени муниципального образования | Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ Сосновское |
| Адрес производства работ по программе благоустройства | г. Санкт-Петербург, Выборгский район, муниципальное образование Муниципальный округ Сосновское, Северный проспект участок 9 (внутриквартальный сквер севернее дома 16 корпус 1). |
| Основные цели Программы | 1.Приведение технико-эксплутационного состояния дворовой территорий к нормативным требованиям. 2.Улучшение качественного и комфортного уровня жизни населения муниципального образования Муниципальный округ Сосновское. 3.Создание детской площадки, спортивной площадки, зоны отдыха, дополнительных парковочных мест для автотранспорта, обеспечение безопасности дорожного движения внутри дворовых территорий. 4.Повышение обеспеченности населения муниципального образования обустроенными детскими, спортивными площадками к потребному количеству. |
| Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения и ожидаемых конечных результатов по каждому мероприятию программы | Мероприятие | Срок исполнения | Конечный результат |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартального проезда | Май –август 2015 гг. | Приведение 2337,3 м2 асфальтобетонного покрытия в нормативное состояние. |
|  | Ремонт тротуара | Май –август 2015 гг. | Приведение 183,3 м2 асфальтобетонного покрытия тротуаров в нормативное состояние. |
|  | Организация дополнительных парковочных мест | Май –август 2015 гг. | Организация 256,5 м2 дополнительных парковочных мест |
|  | Ремонт пешеходных дорожек | Май –август 2015 гг | Приведение 942,3 м2 набивных пешеходных дорожек в нормативное состояние. |
|  | Создание зоны отдыха | Май –август 2015 гг | Создание зоны отдыха. |
|  | Обустройство детской площадки | Май –август 2015 гг | Обустройство детской площадки. |
|  | Установка ограждений газонов | Май –август 2015 гг | Установка 358,0 метров погонных газонных ограждений. |
|  | Устройство искусственных неровностей на проездах | Май –август 2015 гг | Установка 4 шт. искусственных неровностей. |
|  | Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения | Май –август 2015 гг | Приведение 1000 м2 газонов в нормативное состояние. |
| Сроки реализации Программы | май – август 2015 гг. |
| Общий необходимый объем финансирования | За счет собственных доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское | За счет субсидии местному бюджету |
|  | 1 000 000 рублей 00 копеек | 9 000 0000 рублей 00 копеек |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы, измеряемые количественными показателями | Наименование показателя | Единица измерения | Ожидаемый конечный результат (количественный показатель) |
|  | Доля площади обустроенных и восстановленных участков зеленых насаждений придомовых территорий и территорий дворов по отношению к площади территорий указанного типа, требующих благоустройства | % | 0,6 |
|  | Доля площади устроенных и отремонтированных придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и выезды, пешеходные дорожки, твердыми видами покрытий к площади территорий указанного типа, требующих устройства и ремонта твердых видов покрытия | % | 3,8 |
|  | Доля площади дополнительных парковочных мест, созданных на территории дворов муниципального образования, по отношению к потребному количеству | % | 0,8 |
|  | Количество обустроенных детских игровых площадок, расположенных на территории муниципального образования по отношению к их потребному количеству | % | 1,4 |
|  | Количество обустроенных спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования по отношению к их потребному количеству | % | 9 |