МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СОСНОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2020 года                                                                                         	      № 02-01-20

Об утверждении отчета об исполнении ведомственной целевой программы «Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» на 2019 год

В целях реализации вопроса местного значения: осуществление благоустройства территории муниципального образования, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское и Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы «Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» на 2019 год, утвержденной Постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 24.10.2018 № 02-01-75 с изменениями, внесенными Постановлениями Местной Администрации от 02.04.2019 № 02-01-33 и от 27.11.2019 № 02-01-73, в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению;

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Местной Администрации

внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Сосновское	                                                              И. В. Грицак

Приложение

к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 25 февраля 2020 года № 02-01-20

Отчет об исполнении

ведомственной целевой программы «Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Сосновское» на 2019 год

- Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий.

За 2019 год выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия придомовых и дворовых территорий общей площадью 2404 кв.м. по 51 адресу муниципального образования: ул. Есенина, д.6,8,12,14,7,11; ул. Сикейроса, д.1,3,2,4,6,7,13,15,17,19,21,12; Северный пр., д.6,8,14,16,22,24; ул. Сантьяго-де-Куба, д.6,8,10; пр. Луначарского, д. 19,21,27,33,37; Учебный пер., д.2,6,8,10,12; пр. Художников, д. 2,4,14,15,13,9,3,5,7,9;                           пр. Энгельса, д. 109,111,113,115. Также в 2019 году проведен текущий ремонт 1800 кв. м. пешеходных дорожек по 6 адресам: пр. Луначарского, д.19, корп.1; ул. Есенина, д.11, корп.2; Северный пр., д.12, корп.1; ул. Сикейроса, д.13, д.15, корп.1; Северный пр., д.10, корп.2,3; Северный пр., д.16, корп.1,2. Всего за 2019 год на текущий ремонт асфальтобетонного покрытия придомовых и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки из местного бюджета было израсходовано 6 028 027,69 руб.

- Установка, содержание и ремонт газонных ограждений.

В 2019 году было отремонтировано и окрашено 194 погонных метра газонных ограждений на общую сумму 670 860,59 руб. Газонные ограждения были отремонтированы и окрашены по 16 адресам муниципального образования: ул. Есенина, д.12, корп.1, д.14, корп.2, д.8-12; ул. Сикейроса, д.5, корп.2, д.2-4-6; Учебный пер., д.10, корп.1, д.12, корп.2; ул. Сантьяго-де-Куба, д.8, корп.2; Северный пр., д.10, корп.2, д.12, корп.1; пр. Луначарского, д.35-37, д.21, корп.2, д.23, д.27, корп.1, д.19, корп.1; пр. Энгельса, д.109, корп.3.

- Установка и содержание малых архитектурных форм.

Установка и содержание малых архитектурных форм (диванов, урн, информационных стендов) в 2019 году были выполнены на общую сумму 880 569,31 руб. Всего было установлено 24 единицы малых архитектурных форм по 2 адресам муниципального образования: ул. Сикейроса, д.21, корп.4 и пр. Художников, д.3, корп.1, д.5, корп.2.

- Озеленение территорий зеленых насаждений.

На озеленение территории зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, из местного бюджета в 2019 году было израсходовано 17 928 350,46 руб. На данные денежные средства в 2019 году было засеяно (отремонтировано) 1547,6 кв.м. газонов, высажено 190 деревьев и 75 кустарников, выполнены посадки 3483 единиц цветочной рассады с последующим уходом за ней. Кроме того, на денежные средства, израсходованные по данному расходному обязательству, в течение 2019 года осуществлялась уборка зеленых насаждений общего пользования местного значения муниципального образования, включающая в себя косьбу газонов, очистку газонов от листвы и мусора, уборку пешеходных дорожек от мусора, подметание дорожек, пескопосыпку и очистку от снега пешеходных транзитов на территории скверов в зимний период.

- Организация санитарных рубок.

В 2019 году была проведена санитарная рубка на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения в отношении 146 больных деревьев на общую сумму 1 804 324,29 руб.

- Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок.

На обустройство и содержание детских и спортивных площадок, зон отдыха в                      2019 году из местного бюджета израсходовано 14 816 635,72 руб. На данную сумму было обустроено 2 новые детские площадки общей площадью 915,7 кв.м. с установкой 20 единиц игрового оборудования по адресам: ул. Сикейроса, д.21, корп.4 и пр. Художников, д.3, корп.1, д.5, корп. 2. Кроме того, в течение 2019 года регулярно осуществлялась уборка территорий детских (спортивных) площадок, обустроенных ранее за счет средств местного бюджета. Также в рамках реализации полномочий по обустройству и содержанию детских и спортивных площадок был осуществлен завоз песка в песочницы, ранее установленные за счет средств местного бюджета. А в летний период 2019 года были проведены плановое обследование и ремонт детского (спортивного) оборудования, установленного за счет средств местного бюджета.

- Оформление к праздничным мероприятиям. К празднованию Нового года в 2019 году было выполнено праздничное оформление территории муниципального образования на общую сумму 99 000 рублей.

- Устройство искусственных неровностей.

В 2019 году были выполнены работы по ремонту 12,375 кв.м. искусственных дорожных неровностей по следующим адресам: ул. Есенина, д.14, корп.2; ул. Есенина, д.8, корп.1; ул. Сантьяго-де-Куба, д.8, корп.2; ул. Сантьяго-де-Куба, д.2; Северный пр., д.16, корп.2; ул. Сикейроса, д.6, корп.1; пр. Художников, д.13, корп.2,3,4; пр. Художников, д.15, корп.1,2; пр. Художников д.4; пр. Художников, д.5, корп.3; Северный пр., д.24, корп.3; ул. Сикейроса, д.2; ул. Сикейроса, д.7, корп.1; пр. Энгельса, д.107, корп.2; пр. Луначарского, д.33, корп.1; пр. Луначарского, д.21, корп.2; Учебный пер., д.10, корп.3. На работы по ремонту искусственных дорожных неровностей из местного бюджета было израсходовано                                           272 403,53 руб.

Расчет оценки эффективности ведомственной целевой программы

Эффективность достижения каждого показателя программы рассчитана по формуле: Еni =Тfi/ Тni *100 %,

где Еni – эффективность достижения показателя;

Tfi – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации программы;

Tni– плановое значение показателя.

Эффективность по мероприятию программы №1:

Еn1 = 6 028 027,69 / 6 028 027,69 *100% = 100%

Эффективность по мероприятию программы №2:

Еn2 = 670 860,59 / 670 860,59 *100 % = 100%

Эффективность по мероприятию программы №3:

Еn3 = 880 569,31/ 880 569,31*100 % = 100%

Эффективность по мероприятию программы №4:

Еn4 = 17 928 350,46 / 17 928 350,46 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №5:

Еn5 = 1 804 324,29 / 1 804 324,29 *100 %=100%

Эффективность по мероприятию программы №6:

Еn6 = 14 816 635,72/ 14 816 635,72*100 % = 100%

Эффективность по мероприятию программы №7:

Еn7 = 99 000/ 100 000 *100 % = 99%

Эффективность по мероприятию программы №8:

Еn8 = 272 403,53 / 272 403,53 *100 % = 100 %

Оценка эффективности реализации программы в целом рассчитана по формуле:

Е = (Еn1 + Еn2 + … + Еnm) / М,

где: Е – эффективность достижения показателей (процентов);

Еn1, Еn2, …, Еnm – эффективность достижения соответствующего показателя программы;

М – количество показателей программы, для которых установлен количественный конечный результат.

Е = (100+100+100+100+100+100+99+100) / 8 = 99,8 %

Вывод:

Эффективность = 99,8 %

Эффективность программы высокая