| МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ Санкт-Петербург |
| --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 16 июля 2014 года | № 01-14-59 |

Об утверждении Муниципальной программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения осуществление благоустройства территории муниципального образования на 2015 год

В целях реализации вопроса местного значения: осуществление благоустройства территории муниципального образования и в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  Уставом муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, руководствуясь требованиями Закона Санкт-Петербурга от 31.10.2007 года № 538-110 «О формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из бюджета Санкт-Петербурга», учитывая замечания Комитета финансов Санкт-Петербурга

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Признать утратившими силу Постановление Местной Администрации МО МО Сосновское от 28.05.2014 № 01-14-43 «Об утверждении Программы по благоустройству территории муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2015 год» и Постановление Местной Администрации МО МО Сосновское от 25.06.2014 г. № 01-14-54 «О внесении дополнений в Программу по благоустройству территории муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2015 год»;

- Утвердить Муниципальную программу  мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения осуществление благоустройства территории муниципального образования на 2015 год в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению;

- Направить Муниципальную программу  мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения осуществление благоустройства территории муниципального образования на 2015 год для согласования в Администрацию Выборгского района Санкт-Петербурга в срок до 17 июля 2014 года;

- Направить Муниципальную программу  мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения осуществление благоустройства территории муниципального образования на 2015 год  в Комитет финансов Санкт-Петербурга в срок до 31 июля 2014 года;

- Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на руководителя структурного подразделения отдела ЖКХ Местной Администрации Запорожцева А.В.

| И.о. Главы Местной Администрации муниципального образования Муниципальный округ Сосновское | А. А. Борисова |
| --- | --- |

Исх. № 01-16-427 от 16.07.2014 г.

## Согласовано                                                     Утверждено

## Глава Администрации                                      Постановлением Местной Администрации

## Выборгского района Санкт-Петербурга         МО МО Сосновское от 16.07.2014 № 01-14-59

## И.о. Главы Местной Администрации

## ______________________ В.Н. Гарнец           _______________________ А.А. Борисова

## «___»_____________ 2014 года                       16 июля 2014 года

## МУНИИЦПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

осуществление благоустройства территории муниципального образования

на 2015 год

Заказчик: Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ Сосновское.

Цели Программы:

1..Приведение технико-эксплутационного состояния дворовой территорий к нормативным  
требованиям;

2.Улучшение качества и уровня комфортности жизни населения муниципального образования Муниципальный округ Сосновское;

3.Создание детской площадки, спортивной площадки, зоны отдыха, дополнительных парковочных мест для автотранспорта, обеспечение безопасности дорожного движения внутри дворовых территорий;

4.Повышение обеспеченности населения муниципального образования обустроенными детскими, спортивными площадками к потребному количеству.

Сроки реализации Программы (периоды): с I квартала по  IV квартал 2015 года

Перечень мероприятий Программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объем финансирования:

| п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объем финансирования ( руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |  | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Санкт-Петербурга | Местный бюджет |
| 1 | Текущий ремонт пешеходных дорожек по адресу: СПб, Северный пр. д. 16 к.1, 2 | м2 | 1395,9 | II-III квартал 2015 года | 2040322,6 | 1836290,3 | 204032,3 |
| 2 | Создание зоны отдыха по адресу: СПб, Северный пр. д. 16 к.1, 2 | м2 | 505 | II-III квартал 2015 года | 391794,2 | 322732,1 | 69062,1 |
| 3 | Текущий ремонт внутриквартальных проездов по адресу: СПб, Северный пр. д. 16 к.1, 2 | м2 | 3086 | II-III квартал 2015 года | 2949339,2 | 2654405,2 | 294934 |
| 4 | Организация дополнительных парковочных мест по адресу: СПб, Северный пр. д. 16 к.1, 2 | м2 | 256,5 | II-III квартал 2015 года | 207561,4 | 186804,7 | 20756,7 |
| 5 | Обустройство детской площадки по адресу: СПб, Северный пр. д. 16 к.1, 2 (основание) | м2 | 550 | II-III квартал 2015 года | 379903,4 | 341913 | 37990,4 |
| 6 | Обустройство детской площадки по адресу: СПб, Северный пр. д. 16 к.1, 2 (установка детского игрового оборудования, садовой мебели) | шт. | 20 | II-III квартал 2015 года | 3171653,5 | 2854487,2 | 317166,3 |
| 7 | Установка ограждений газонов по адресу: СПб, Северный пр. д. 16 к.1, 2 | м.п. | 258 | II-III квартал 2015 года | 449399,3 | 404460,7 | 44938,6 |
| 8 | Содержание территорий зеленых насаждений (ремонт газона) по адресу: СПб, Северный пр. д. 16 к.1, 2 | м2 | 1000 | II-III квартал 2015 года | 228489,4 | 205640,4 | 22849 |
| 9 | По всем мероприятиям | II-III квартал 2015 года | 9818463 | 8806733,6 | 1011729,4 |

Данная Программа согласована Заключением Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от __________________________ № _________________________