МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СОСНОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» февраля 2018 года                                                                                         	      № 02-01-22

Об утверждении отчета об исполнении ведомственной целевой программы «Осуществление благоустройства территории муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» на 2017 год

В целях реализации вопроса местного значения: осуществление благоустройства территории муниципального образования, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское и Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в муниципальном образовании Муниципальный округ Сосновское

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы «Осуществление благоустройства территории муниципального образования Муниципальный округ Сосновское», утвержденной Постановлением Местной Администрации муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 24.10.2016 № 02-01-81, с изменениями, внесенными Постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 28.12.2017 № 02-01-89, в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению;

2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Местной Администрации

внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Сосновское	                                                              И. В. Грицак

Исх. № 03-57-112 от 07.03.2018 г.

Приложение

к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 28.02.2018 года № 02-01-22

Отчет об исполнении

ведомственной целевой программы «Осуществление благоустройства территории муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» на 2017 год

- Организация дополнительных парковочных мест. За 2017 год обустроено 297 кв.м. дополнительных парковочных мест на общую сумму 491 823,66 руб. Дополнительные парковочные места были организованы по адресу: ул. Сикейроса, между д.2 и д.4.

- Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий.

В 2017 году выполнен текущий ремонт 6625,22 кв.м. асфальтобетонного покрытия придомовых территорий и дворовых территорий муниципального образования, включая проезды и въезды. Работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия выполнены по 50 адресам муниципального образования: Северный пр., д.8, между корп.2 и 3; пр. Художников, д.5, корп.2,3; пр. Художников, д.11; Учебный пер., д.6, корп.1; Северный пр., д.8, корп.1,3; пр. Художников, д.7, корп.2; Учебный пер., д.10, корп.4; пр. Художников, д.13, корп.2; пр. Художников, д.13, корп.4; Учебный пер., д.8, корп.2; Северный пр., д.22, корп.1; Северный пр., д.6, корп.1; Северный пр., д.8, корп.1,2,3; Северный пр., д.10, корп.2; Северный пр., д.14, корп.1,2; пр. Художников, д.2, Северный пр., д.16, корп.2; пр. Художников, д.4; ул. Сикейроса, д.21, корп.1,2; ул. Сикейроса, д.13-15; ул. Сикейроса, д.15-17; пр. Художников, д.5, корп.1, д.9, корп.2; пр. Художников, д.9, корп.1; Северный пр., д. 22, корп.1, д.24, корп.1,3; ул. Сантьяго-де-Куба, д.6, корп.2,3; ул. Сантьяго-де-Куба, д.4, Северный пр., д.24, корп.3, д.26, корп.2; ул. Сантьяго-де-Куба, д.6, корп.1, д.8, корп.1; ул. Сантьяго-де-Куба, д.8, корп.1,2, д.10, корп.1; ул. Сантьяго-де-Куба, д.8, корп.2, пр. Луначарского, д.37; пр. Луначарского, д.33, корп.2, пр. Художников, д.15, корп.2,3; пр. Луначарского, д.33, корп.1, д.35; пр. Художников, д.15, корп.1; пр. Луначарского, д.17, д.19, корп.1, д.21, корп.1; ул. Есенина, д.11; пр. Художников, д.14; Учебный пер., д.6, корп.1, д.8, корп.1,3, д.10, корп.2; пр. Луначарского, д.23, д.25; Учебный пер., д.6, корп.2, пр. Луначарского, д.21, корп.2,3,4; Учебный пер., д.10, корп.1,2,3,4; пр. Луначарского, д.27, корп.1, д. 29; пр. Энгельса, д.109, ул. Сикейроса, д.3; ул. Сикейроса, д.7, корп.1; ул. Есенина, д.14, корп.1,2; ул. Есенина, д.12, корп.1,2; ул. Есенина, д.6-8; пр. Энгельса, д.111, корп.1, д.113, корп. 2; пр. Энгельса, д.113, корп.1; пр. Энгельса, д.115, д.117; ул. Сикейроса, д.6, корп.1; ул. Сикейроса, д.2, д.4.

Также в 2017 году проведен текущий ремонт 6156,7 кв. м. пешеходных дорожек. Работы по текущему ремонту пешеходных дорожек выполнены по 15 адресам муниципального образования: ул. Есенина, д.14, корп.2; пр. Луначарского, д.39, корп.2; Северный пр., д.12, д.14, ул. Сикейроса, д.17, корп.2; ул. Сикейроса, д.7, корп.1; пр. Художников, д.7, корп.2, д.9, корп.2; пр. Художников, д.15, корп.1; пр. Луначарского, д.35; пр. Энгельса, д.111, корп.1; Северный пр., д.24, корп.3; ул. Есенина, между д.9, корп.1 и д.11, корп.1; пр. Художников, д.14; ул. Сикейроса, между д.19 и д.21, корп.1; пр. Художников, д.9, корп.2 – д.13, корп.3; ул. Есенина, д.11, корп.1; пр. Художников, д.9, корп.2. Всего на текущий ремонт придомовых и дворовых территорий было израсходовано 18 600 683,9 рублей.

- Озеленение территорий зеленых насаждений. В 2017 году было засеяно (отремонтировано) 7028,9 кв.м. газонов, посажено 227 кустарников, 20 деревьев и 3543 единиц цветов.

Также в 2017 году осуществлялось содержание, в том числе уборка 190810 кв. м. территорий зеленых насаждений местного значения, включающую в себя косьбу газонов, очистку газонов от листвы и мусора, подметание дорожек, пескопосыпку пешеходных транзитов на территории скверов в зимний период. Всего на озеленение территорий зеленых насаждений из местного бюджета было израсходовано 18 522 689,18 рублей.

- Проведение санитарных рубок. За 2017 год была проведена санитарная рубка на территориях внутриквартальных скверов в отношении 138 больных деревьев на общую сумму 1 091 565,1 руб.

- Оформление к праздничным мероприятиям. К празднованию Нового года в 2017 году было выполнено праздничное оформление территории муниципального образования на общую сумму 242 500 руб.

- Установка, содержание и ремонт газонных ограждений. В 2017 году было установлено 838,5 погонных метров газонных ограждений и произведена окраска 2076,81 кв.м. газонных ограждений и ремонт 230 погонных метров газонных ограждений на общую сумму 3 717 499,43 руб. Газонные ограждения были установлены по 10 адресам: пр. Луначарского, д.27, корп.1; пр. Луначарского, д.39, корп.2; ул. Сикейроса, д.7, корп.1; пр. Художников, д.15, корп.1; пр. Художников, д.11; Учебный пер., д.6, корп.1; ул. Сикейроса, д.3; ул. Сикейроса, д.15, корп.2; ул. Сикейроса, д.17, корп.2; Северный пр., д.10, корп.3.

- Устройство искусственных неровностей. В 2017 году было установлено 6 шт./24 погонных метра и отремонтировано 5,25 кв.м. искусственных неровностей на общую сумму 439 649,41 руб. по 7 адресам: пр. Художников, д.5, корп.1,3, д.7, корп.2, д.9, корп.2, пр. Луначарского, д.23-25; пр. Луначарского, д.21, корп.2,3,4; ул. Сикейроса, д.6, корп.1; Северный пр., д.8, корп.1,3; ул. Сантьяго-де-Куба, д.8, корп.2; пр. Луначарского, д.35; ул. Есенина, д.8, корп.1.

- Обустройство, содержание и уборка территорий детских, спортивных площадок, зон отдыха. На обустройство и содержание детских и спортивных площадок, зон отдыха за 2017 год из местного бюджета израсходовано 12 089 718,56 руб. Было обустроено 3 новых площадки по следующим адресам: ул. Есенина, д.14, корп.2; пр. Художников, д.15, корп.1; пр. Луначарского, д.27, корп.1. Всего за 2017 год было обустроено 976,7 кв.м. детских (спортивных) площадок, зон отдыха, установлено 20 единиц детского (спортивного) оборудования. В течение 2017 года регулярно осуществлялась уборка территорий детских (спортивных) площадок, обустроенных ранее за счет средств местного бюджета. Также в рамках реализации полномочий по обустройству и содержанию детских и спортивных площадок был осуществлен завоз песка в песочницы, установленные за счет средств местного бюджета. А в летний период 2017 года было проведено плановое обследование и ремонт детского (спортивного) оборудования, установленного за счет средств местного бюджета.

- Установка и содержание малых архитектурных форм. Установка и содержание малых архитектурных форм (диванов, скамеек, урн, полусфер, стендов, вазонов) в 2017 году были выполнены на общую сумму 1 600 832,93 руб. Было установлено всего 490 единиц малых архитектурных форм по 21 адресу муниципального образования: ул. Есенина, д.14, корп.2; пр. Луначарского, д.39, корп.2; пр. Художников, д.15, корп.1; Северный пр., д.16, корп.2; Северный пр., д.24, корп.3; ул. Есенина, между д.9, корп.1 и д.11, корп.1; пр. Художников, д.14; Северный пр., д.6, корп.4; ул. Сантьяго-де-Куба, д.4, корп.2,3, д.6, корп.2,3, д.8, корп.2, пр. Художников, д.9, корп.3, д.13, корп.4; Учебный пер., д.8, корп.3; пр. Луначарского, д.21, корп.1; пр. Луначарского, д.27, корп.3; ул. Сикейроса, д.21, корп.2; пр. Луначарского, д.37-39; пр. Луначарского, д.27, корп.1 – Учебный пер., д.10, корп.4; пр. Художников, д.15, корп.1 – пр. Луначарского, д.33, корп.1; ул. Сикейроса, д.6, корп.1; Северный пр., д.6, корп.2,3; пр. Луначарского, д.29; ул. Есенина, д.11, корп.1; пр. Художников, д.9, корп.2.

Расчет оценки эффективности ведомственной целевой программы

Эффективность достижения каждого показателя программы рассчитана по формуле: Еni =Тfi/ Тni *100 %,

где Еni – эффективность достижения показателя;

Tfi – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации программы;

Tni– плановое значение показателя.

Эффективность по мероприятию программы №1:

Еn1 = 491 823,66/ 491 823,66 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №2:

Еn2 = 18 600 683,9/ 18 600 683,9 *100% =100%

Эффективность по мероприятию программы №3:

Еn3 = 18 522 689,18/ 18 522 689,18 *100 %=100%

Эффективность по мероприятию программы №4:

Еn4 =1 091 565,1/ 1 091 565,1*100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №5:

Еn5 = 242 500 / 242 500*100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №6:

Еn6 =3 717 499,43/ 3 717 499,43*100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №7:

Еn7 =439 649,41/ 439 649,41*100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №8:

Еn8 =12089718,56/ 12089718,56*100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №9:

Еn9 =1 600 832,93/ 1 600 832,93*100 % =100%

Оценка эффективности реализации программы в целом рассчитана по формуле:

Е = (Еn1 + Еn2 + … + Еnm) / М,

где: Е – эффективность достижения показателей (процентов);

Еn1, Еn2, …, Еnm – эффективность достижения соответствующего показателя программы;

М – количество показателей программы, для которых установлен количественный конечный результат.

Е = (100*9) / 9 = 100%

Вывод:

Эффективность = 100%

Эффективность программы высокая