МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СОСНОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» марта 2024 года                                                                                                    № 02-01-08

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения                       Санкт-Петербурга муниципальный округ Сосновское» на 2023 год

В целях реализации вопроса местного значения: участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах и в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения                        Санкт-Петербурга муниципальный округ Сосновское и Положением о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Сосновское

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения                       Санкт-Петербурга муниципальный округ Сосновское» на 2023 год, утвержденной Постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сосновское от 21.10.2022 № 02-01-43, с изменениями, внесенными Постановлением от 24.04.2023 № 02-01-28, в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению;

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Местной Администрации

внутригородского муниципального

образования города федерального

значения Санкт-Петербурга

муниципальный округ Сосновское	                                                               И. В. Грицак

Приложение

к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сосновское от «19» марта 2024 года № 02-01-08

Отчет об исполнении

муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга

муниципальный округ Сосновское» на 2023 год

| п/п | Запланированные мероприятия | Проведенные мероприятия | Конечные результаты мероприятия | Сроки исполнения | Затраченные денежные средства (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |
|  | Участие в Комиссии по безопасности дорожного движения при Администрации Выборгского района | Должностные лица Местной Администрации ВМО МО Сосновское в течение 2023 года участвовали в заседаниях Комиссии по безопасности дорожного движения при Администрации Выборгского района и в рамках своих полномочий осуществляли исполнение решений Комиссии. | ___ | 1-4 кварталы 2023 года | 0 |
|  | Взаимодействие с государственными и правоохранительными органами, уполномоченными осуществлять надзор и контроль в области обеспечения безопасности дорожного движения | Взаимодействие с ОГИБДД осуществлялось посредством приглашения их на мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма и размещения информационных материалов ОГИБДД на Интернет-ресурсах ВМО МО Сосновское. 26 апреля 2023 года специалистами ВМО МО Сосновское совместно с отделом пропаганды ОГИБДД было приведено профилактическое мероприятие «Вместе за безопасные дороги!» на территории муниципального образования. 22 августа 2023 года специалист ВМО МО Сосновское участвовал в семинаре, организованном Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности, на тему: «Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий». Постоянное взаимодействие с Прокуратурой Выборгского района и Администрацией Выборгского района осуществляется путем информирования о мерах, принимаемых Местной Администрацией по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Необходимости внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта, установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки на территории ВМО МО Сосновское в 2023 году выявлено не было. | ___ | 1-4 кварталы 2023 года | 0 |
|  | Размещение в официальных ресурсах ВМО МО Сосновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационных материалов по вопросам безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортного травматизма | На официальном сайте ВМО МО Сосновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://mo-sosnovskoe.ru в тематическом подразделе «Профилактика дорожно-транспортного травматизма» и в официальной группе муниципального образования в социальной сети «ВКонтакте» за 2023 год размещены следующие информационные материалы: Окно ГИББДД 12 месяцев Как себя вести, если вы стали свидетелем ДТП Окно ГИБДД январь Окно ГИБДД февраль Профилактическое мероприятие «Такси» Окно ГИБДД за 3 месяца Средства индивидуальной мобильности Окно ГИБДД 4 месяца ПДД для школьников 5 правил безопасности в общественном транспорте Окно ГИБДД за 5 месяцев Окно ГИБДД за 6 месяцев Разыскивается водитель, совершивший наезд на ребенка Окно ГИБДД за 8 месяцев Окно ГИБДД за 9 месяцев Окно ГИБДД за 10 месяцев Окно ГИБДД за 11 месяцев Мамам с детьми: как безопасно и правильно переходить дорогу. Также материалы размещались в муниципальной газете «Выборгские Вести. МО Сосновское»: № 1 (305) от 28.02.2023 - материалы «Дети-пешеходы», «ОГИБДД УМВД России по Выборгскому району: не садитесь за руль в нетрезвом состоянии»; № 3 (307) от 02.05.2023 – материал «Вместе за безопасные дороги». | шт. | 21 | 1-4 кварталы 2023 года | 0 |
|  | Подготовка и издание собственными средствами печатных информационных материалов по правилам дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма | Специалистами Местной Администрации ВМО МО Сосновское были подготовлены и распространены печатные буклеты «Дети и транспорт: безопасность», «Пешеходы: Что важно помнить», «Световозвращающие элементы» и социальный плакат «Пристегнись и выбери жизнь». Каждый буклет был выпущен тиражом по 30 штук, а социальный плакат по 10 штук. | шт. | 100 | 2 квартал 2023 года | 0 |
|  | Организация и проведение интерактивного мероприятия «Грамотный пешеход» | Исполнитель по договору организовал и провел уличное мероприятие «Грамотный пешеход» для жителей муниципального образования. Мероприятие прошло 19 мая 2023 года на тематической детской площадке во дворе дома 17, корп.2 по ул. Сикейроса. | шт. | 1 | 19 мая 2023 года | 13 666, 67 |
|  | Организация и проведение станционной игры-квеста «Правила дорожные знать каждому положено!» | Исполнитель по договору организовал и провел станционную игру «Правила дорожные знать каждому положено!» для жителей муниципального образования. Мероприятие прошло 5 августа 2023 года на тематической детской площадке во дворе дома 17, корп.2 по ул. Сикейроса. | шт. | 1 | 5 августа 2023 года | 23 633,33 |
|  | Размещение искусственных неровностей на внутриквартальных проездах на территории муниципального образования | В 2023 году подрядчиком по муниципальному контракту была произведена установка 5 искусственных дорожных неровностей на внутриквартальных проездах на территории муниципального образования по следующим адресам: пр. Луначарского, д.21, корп.1; пр. Художников, д.5, корп.1; Учебный пер., д.10, корп.3,4. | шт. м2 | 5 19,625 | июнь-август 2023 года | 249 755,52 |
|  | Ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах на территории муниципального образования | В 2023 году подрядчиком по муниципальному контракту был произведен ремонт 12,125 м2 искусственных дорожных неровностей на внутриквартальных проездах на территории муниципального образования по следующим адресам: Северный пр., д.8, корп.1 корп. 2, корп. 3; пр. Энгельса, д.111, корп.1; ул. Сикейроса, д.21, корп.1; ул. Сикейроса, д.7, корп.1; ул. Есенина, д.8, корп.1; пр. Энгельса, д.107-109; Учебный пер., д.6, корп.1. | м 2 | 12,125 | сентябрь-ноябрь 2023 года | 226 778,10 |

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы | Предыдущая муниципальная программа | Оцениваемая муниципальная программа |
| 2 | Количество жителей муниципального образования | 67 425 | 67 024 |
| 3 | Израсходовано бюджетных средств | 1 021 587,89 | 513 833,62 |
| 4 | Отремонтировано и установлено квадратных метров ИДН | 20,125 | 19,625 |
| 5 | Проведено мероприятий для жителей | 1 | 2 |
| 6 | Формулы: |  |  |
| 7 | Р текущий год |  | =(C2/C3) |
| 8 | Р предыдущий год | =(B2/B3) |  |
| 9 | Эффективность | =(С7*C4+ С7*C5) / (B8*B4+ B8*B5) |  |

| 7 | Р текущий год | 0,130 |
| --- | --- | --- |
| 8 | Р предыдущий год | 0,066 |
| 9 | Эффективность | 2,0 |

Эффективность > 1.

Вывод: эффективность муниципальной программы высокая.

# Footnotes

Эффективность = ((67 024/513 833,62 * 19,625) + (67 024/513 833,62 * 2)) / (67 425/1 021 587,89 * 20,125) + (67 425/1 021 587,89 * 1)) = = 2,81 / 1,39 = 2,0